## Slide 1
GIFTR
Systemudvikling
Teknisk dokumentation · Scrum Log · April 2025
Java · SQL · HTML/CSS · Microsoft Azure · Scrum

## Slide 2
Klassediagram
Bruger
brugerId : int
navn : string
email : string
password : string
Ønskeliste
ønskelisteId : int
titel : string
beskrivelse : string
offentlig : boolean
Ønsker
objektId : int
navn : string
beskrivelse : string
pris : float
link : string
Reservation
reservationId : int
dato : datetime
reserveret : boolean
Bruger 1:N Ønskeliste · Ønskeliste 1:N Ønsker · Ønsker 1:0..1 Reservation

## Slide 3
ER-Model – Databaserelationer
BRUGER
brugerId (PK)
navn
email
password
ØNSKELISTE
ønskelisteId (PK)
brugerId (FK)
titel
offentlig
ØNSKER
objektId (PK)
ønskelisteId (FK)
navn
pris
link
RESERVATION
reservationId (PK)
objektId (FK)
dato
reserveret
1
N
N
1
N
1
0..1
PK = Primærnøgle · FK = Fremmednøgle · Databasen er normaliseret

## Slide 4
Scrum Log – Sprint 1
07/04 – 12/04 · Review: Man 13/04
Dag 1
User stories + Planning Poker
Microsoft Azure opsætning
Klassediagram + rollefordeling
Dag 2
SQL database + tabeldesign
ER-model (normalisering)
Risikoanalyse + Feasibility Study
Dag 3
Layout opsætning af hjemmeside
Java backend – grundstruktur
Footer implementeret
Dag 4
Brugeroprettelse (registrering)
Ønskeliste oprettelse (kernefunktion)
Index-side / forside
Dag 5
Sprint Review
Sprint Retrospective

## Slide 5
Scrum Log – Sprint 2
12/04 – 17/04 · Review: Fre 17/04
Dag 1
Sprint Planning
Tilføj / slet / rediger ønsker
Reservation – start
Dag 2
Daily Scrum
Deling via link (backend + frontend)
Gæsteadgang uden login
Dag 3
Daily Scrum
Stabilisering
Edge cases – reservation
Dag 4
Database finpudsning
SQL-optimering
Sprint Review + Retro
Dag 5
✅ DONE
Alle funktioner leveret

## Slide 6
Leverede Funktioner
Funktion
Sprint
Point
Status
Logge ind
S1
4
Leveret
Oprette brugerprofil
S1
16
Leveret
Oprette ønskeliste
S1
32
Leveret
Indstille privat/offentlig
S1
4
Leveret
Tilføje ønske
S2
16
Leveret
Redigere ønske
S2
16
Leveret
Slette ønske
S2
8
Leveret
Dele via link
S2
8
Leveret
Reservere ønske
S2
16
Leveret
Samlet: 9 funktioner leveret · 120 story points · 2 sprints

## Slide 7
Burn Down – Begge Sprints
Chart: Sprint 1
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5
Ideal | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
Faktisk | 64 | 52 | 36 | 18 | 0
Chart: Sprint 2
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5
Ideal | 56 | 42 | 28 | 14 | 0
Faktisk | 56 | 44 | 30 | 12 | 0
Grøn = Ideel nedbrænding · Mørk = Faktisk nedbrænding · Begge sprints afsluttet til nul

## Slide 8
System – Komplet
4 klasser · normaliseret SQL-database · ER-model
Java backend + HTML/CSS frontend på Azure
2 sprints gennemført med daily scrum og reviews
Deling via link · reservation · privat/offentlig
9 funktioner leveret · 120 story points
GIFTR · Systemudvikling · April 2025