GIFTR

Systemudvikling

Teknisk dokumentation og Scrum-log

| Projekt | Giftr – Digital ønskeliste-platform |
| --- | --- |
| Sprog / Platform | Java (backend), HTML/CSS (frontend) |
| Database | SQL – Microsoft Azure |
| Metode | Scrum – 2 sprints |
| Periode | 07/04/2025 – 17/04/2025 |

# 1. Systemarkitektur & Datamodel

## Klassediagram – Klasser og attributter

Systemet består af fire primære klasser med følgende attributter:

| Klasse | Attributter | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Bruger | brugerId: int, navn: string, email: string, password: string | Repræsenterer en registreret bruger i systemet |
| Ønskeliste | ønskelisteId: int, titel: string, beskrivelse: string, offentlig: boolean | En brugers navngivne samling af ønsker |
| Ønsker | objektId: int, navn: string, beskrivelse: string, pris: float, link: string | Et enkelt ønske med detaljer og evt. link |
| Reservation | reservationId: int, dato: datetime, reserveret: boolean | Markerer om et ønske er taget af en anden person |

## ER-model – Relationer mellem entiteter

ER-modellen visualiserer relationerne mellem systemets databaseenheder:

- En Bruger kan have én eller flere Ønskelister (1:N)

- En Ønskeliste kan indeholde et eller flere Ønsker (1:N)

- Et Ønske kan have nul eller én Reservation (1:0..1)

Databasen er normaliseret for at sikre dataintegritet og effektive forespørgsler. Relationer håndteres via fremmednøgler i SQL.

# 2. Scrum Log – Sprint 1

| Periode | Tirsdag 08/04 – Fredag 11/04 (+ halv mandag 13/04) |
| --- | --- |
| Varighed | ca. 4,5 arbejdsdage |
| Review & Retro | Mandag 13/04 |

Dag 1 – Planlægning og fundament

Første dag var dedikeret til at skabe et solidt projektgrundlag. Gruppen udarbejdede user stories, som definerer de vigtigste brugerbehov. Herefter afholdt vi Planning Poker for at estimere kompleksiteten af opgaverne og prioritere arbejdet realistisk inden for sprintets rammer.

Vi opsatte udviklingsmiljøet i Microsoft Azure, herunder oprettelse af database og konfiguration af adgange for alle gruppemedlemmer. Klassediagrammet blev udarbejdet for at visualisere systemets struktur og relationer. Afslutningsvis foretog vi rollefordeling og sprintplanlægning.

- User stories, Planning Poker, rollefordeling

- Microsoft Azure opsætning (database, adgange)

- Klassediagram og sprintplanlægning

Dag 2 – Data og analyse

Dagen startede med Daily Scrum. Herefter arbejdede vi med databasehåndtering: design af tabelstruktur og opsætning af SQL-databasen. ER-modellen blev udarbejdet for at sikre korrekt normalisering og relationsstruktur.

Vi gennemførte også risikoanalyse, som identificerer potentielle projektrisici med sandsynlighed, konsekvens og score. Feasibility Study inkl. tilhørende PowerPoint-præsentation blev færdiggjort.

- Daily Scrum

- SQL-databaseopsætning og tabeldesign

- ER-model (normalisering og relationer)

- Risikoanalyse og Feasibility Study + PowerPoint

Dag 3 – Frontend og struktur

Online Daily Scrum. Fokus var opsætning af hjemmesidens layout og grundstruktur. Grundlæggende Java-kode blev implementeret, og footer til hjemmesiden blev udviklet.

- Online Daily Scrum

- Layout og UI-struktur for hjemmesiden

- Java backend – grundlæggende implementering

- Footer til hjemmesiden

Dag 4 – Funktionalitet

Daily Scrum. Implementering af brugeroprettelse, så nye brugere kan registrere sig. Funktionalitet til oprettelse af ønskelister blev implementeret som den centrale kernefunktion. Index-siden (forsiden) som indgangspunkt til applikationen blev færdiggjort.

- Daily Scrum

- Brugeroprettelse (registrering og validering)

- Oprettelse af ønskeliste (kernefunktion)

- Index-side / forside

Dag 5 (halv dag) – Sprint Review & Retrospective

Sprint 1 Review: Præsentation og evaluering af leveret funktionalitet mod sprintmål.

Sprint Retrospective: Evaluering af arbejdsprocessen. Diskussion af hvad der fungerede, hvad der kan forbedres, og justeringer til Sprint 2.

# 3. Scrum Log – Sprint 2

| Periode | Mandag 14/04 – Fredag 17/04 |
| --- | --- |
| Varighed | ca. 4,5 arbejdsdage |
| Review & Retro | Torsdag 17/04 |

Dag 1 – Sprint Planning og videreudvikling

Sprint 2 startede med Sprint Planning, hvor gruppen evaluerede status og besluttede prioritering af resterende funktioner. Implementering af tilføj, slet og rediger ønsker blev påbegyndt for at gøre systemet dynamisk og brugervenligt. Reservation af ønsker blev ligeledes påbegyndt.

- Sprint Planning (status, prioritering, fordeling)

- Tilføje, slette og redigere ønsker

- Reservation af ønsker – start på implementering

Dag 2 – Deling af ønskelister

Daily Scrum. Fokus var implementering af funktionalitet til deling af ønskelister via link. Arbejdet involverede både backend-logik og frontend-integration, så gæster uden login kan tilgå og se en delt ønskeliste.

- Daily Scrum

- Deling af ønskeliste via delt link (backend + frontend)

- Gæsteadgang uden login

Dag 3 – Fortsat udvikling

Daily Scrum. Videreudvikling og stabilisering af funktionaliteten omkring ønskelister, herunder håndtering af edge cases ved reservation (fx to brugere reserverer samme ønske simultant) og finpudsning af deling.

- Daily Scrum

- Stabilisering og fejlhåndtering – reservation og deling

Dag 4 – Finpudsning, Review og Retrospective

Daily Scrum. Finpudsning af databasen: optimering af struktur, relationer og SQL-forespørgsler for bedre performance og stabilitet.

Sprint 2 Review: Præsentation af implementerede funktioner. Sprint Retrospective: Evaluering af forløbet og identificering af læringspunkter.

- Daily Scrum

- Database-optimering og finpudsning

- Sprint Review og Sprint Retrospective

Dag 5 – DONE

Sprint 2 markeret som afsluttet. Alle planlagte funktioner er implementeret. Systemet indeholder nu: håndtering af ønsker (tilføj/rediger/slet), brugeroprettelse og login, reservation af ønsker, deling via link og indstilling af privat/offentlig synlighed.

# 4. Samlet Sprint-overblik

| Dag | Sprint 1 – Aktiviteter |
| --- | --- |
| Dag 1 | User stories · Planning Poker · Azure opsætning · Klassediagram · Rollefordeling |
| Dag 2 | Daily Scrum · SQL-database · ER-model · Risikoanalyse · Feasibility Study + PowerPoint |
| Dag 3 | Daily Scrum (online) · Layout opsætning · Java backend · Footer |
| Dag 4 | Daily Scrum · Brugeroprettelse · Ønskeliste oprettelse · Index-side |
| Dag 5 | Sprint Review · Sprint Retrospective (halv dag) |

| Dag | Sprint 2 – Aktiviteter |
| --- | --- |
| Dag 1 | Sprint Planning · Tilføj/slet/rediger ønsker · Reservation start |
| Dag 2 | Daily Scrum · Deling af ønskeliste via link (backend + frontend) |
| Dag 3 | Daily Scrum · Stabilisering af reservation og deling |
| Dag 4 | Daily Scrum · Database finpudsning · Sprint Review · Sprint Retrospective |
| Dag 5 | ✅ DONE – Alle planlagte funktioner implementeret |

# 5. Teknisk Vurdering – Implementerede funktioner

| Funktion | Sprint | Point | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Logge ind | 1 | 4 | ✅ Implementeret |
| Oprette brugerprofil | 1 | 16 | ✅ Implementeret |
| Oprette ønskeliste | 1 | 32 | ✅ Implementeret |
| Tilføje ønske (navn, link, pris) | 2 | 16 | ✅ Implementeret |
| Redigere ønske | 2 | 16 | ✅ Implementeret |
| Slette ønske | 2 | 8 | ✅ Implementeret |
| Vise ønskeliste via delt link | 2 | 8 | ✅ Implementeret |
| Reservere ønske | 2 | 16 | ✅ Implementeret |
| Indstille privat/offentlig | 1 | 4 | ✅ Implementeret |

Alle planlagte funktioner er implementeret inden for de to sprints. Systemet er nu funktionelt komplet med kernefunktionalitet for ønskeliste-håndtering, brugerstyring og deling.