## Slide 1
GIFTR
IT & Forretning
Projektdokumentation · 2 Sprints · April 2025
Digital ønskeliste-platform · Microsoft Azure · Java + SQL

## Slide 2
Hvad er Giftr?
Formål
Samle ønsker ét sted — nemt og overskueligt for familie og venner
Målgruppe
Private brugere til fødselsdage, jul og andre begivenheder
Nøglefunktion
Gæster kan reservere gaver via delt link — uden login
Platform: Java (backend) · HTML/CSS (frontend) · SQL Database · Microsoft Azure hosting

## Slide 3
Scrum-opsætning
ROLLER
🎯 Project Owner
⚙️ Scrum Master
💻 Developer
💻 Developer
SPRINT TIDSLINJE
Sprint 1
07/04 – 12/04
Review: Man 13/04
Fundament & planlægning
Sprint 2
12/04 – 17/04
Review: Fre 17/04
Funktioner & finpudsning
2 sprints · ca. 4,5 arbejdsdage hver · Agil metode

## Slide 4
User Stories
Oprette ønskeliste
Samle ønsker ét sted
Oprette konto
Gemme sine ønskelister
Logge ind
Adgang til egne lister
Tilføje ønske
Navn, link og pris
Redigere ønske
Hold listen opdateret
Slette ønske
Fjern uønskede ønsker
Se liste via link
Gæster uden login
Reservere ønske
Undgå dublet-køb
Privat / offentlig
Styr selv adgangen
Notifikation ved reservation
Bliv opdateret

## Slide 5
Planning Poker – Estimering
Chart: 
| Oprette ønskeliste | Bruger- profil | Log ind | Tilføje ønske | Redigere ønske | Slette ønske | Dele via link | Reserver ønske | Privat/ offentlig
Story Points | 32 | 16 | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4
PROCES
Skala: 1, 2, 4, 8, 16, 32 …
2 runder → enighed
Diskussion afstemte vurdering
Risiko vurderet pr. funktion
NØGLEFUND
32 point: Oprette ønskeliste – mest kompleks
4 point: Login & synlighed – mindst kompleks

## Slide 6
Feasibility Study
Funktion
Point
Kompleksitet
Bemærkning
Oprette ønskeliste
32
HØJ
Central – opdeles i delopgaver
Tilføje / Redigere
16
MODERAT
Standard CRUD-operationer
Reservere ønske
16
MODERAT
Edge cases ved simultanitet
Oprette brugerprofil
16
MODERAT
Databaseintegration + validering
Dele via link
8
LAV
Unikke links + sikkerhed
Slette ønske
8
LAV
Simpel delete-operation
Logge ind
4
LAV
Autentifikation
Privat / offentlig
4
LAV
Boolean-felt i database
Konklusion: Projektet er teknisk gennemførligt med iterativ tilgang og tidlig prioritering af kernefunktioner.

## Slide 7
Risikoanalyse
GDPR – Persondatabeskyttelse
Sandsynlighed
1 / 5
Konsekvens
5 / 5
Score
5
Håndtering:
Kun admins har adgang til persondata. Ingen eksponering af adresser, kodeord eller e-mails.
Servernedbrud & Bugs
Sandsynlighed
3 / 5
Konsekvens
4 / 5
Score
12
Håndtering:
Azure sikrer høj oppetid. Løbende testning minimerer kritiske bugs i kernefunktioner.
Skala: 1–5 | Score = Sandsynlighed × Konsekvens

## Slide 8
Opsummering
10 user stories dækkende alle kernebrugerbehov
Planning Poker: 2 runder, enighed om kompleksitet
Teknisk gennemførlig: iterativ tilgang over 2 sprints
Risici identificeret og håndteret (GDPR + Azure)
Alle planlagte funktioner leveret inden deadline
GIFTR · IT & Forretning · April 2025